План за действие

3-та седмица (2.10.2020) – План за действие .

4-та седмица (9.10.2020г) – Проектиране на системата .

А) Радослав – проек тиране на база данни и UML- Class , Sequence diagram и концептуален модел на БД.

Б) Николай – UML – Use case ,проектиране на GUI ,бизнес логика.

!!! Възможно е предаване на проектирането няколко дни след срока в случай на усложнение!

5-та седмица (16.10.2020г) – Реализация на база данни

А) Радослав – Започване на работа по реализация на база от данни(Oracle,MySql). Създаване на таблици и въвеждане на данни.

Б) Николай – Започване на слоя за работа с база данни (DAO,JPA).

6-та семица(23.10.2020г) – Реализация на база данни

А) Радослав – Приключване на работа по реализация на база от данни(Oracle,MySql).

Б) Николай – Приключване на слоя за работа с база данни (DAO,JPA).

7-ма седмица (30.10.2020г) – Реализация на бизнес логика и графичен интерфейс.

А) Радослав – Започване на реализация на бизнес логика .

Б) Николай – Започване на разработка по графичния интерфейс.

8-ма седмица (6.11.2020г) – Реализация на бизнес логика и графичен интерфейс.

А) Радослав – Приключване на реализация на бизнес логика .

Б) Николай – Приключване на разработка по графичния интерфейс.

от 10(20.11.2020г) - та до 11(27.11.2020г) – та седмица

Реализация на модул за регистриране на събития в системата-log4J и

От 11(27.11.2020г –та до 12(4.12.2020г) JUnits tests ,Функционални тестове,Интеграционни тестове